Lista de Características

(P)rioridade X (E)sforço X (R)isco X (B)aseline

Caros professores: Vocês poderiam me ajudar a definir o Esforço e o Risco?

Legenda:

(P): Prioridade da característica definida pelo cliente.

C: Crítica (não tem sentido desenvolver esta versão do sistema sem esta característica) I: Importante (podemos conviver sem esta característica nesta versão do sistema)

U: Útil (esta característica pode ser útil, mas não fará falta nesta versão do sistema) (E): Esforço da característica definido pela equipe de desenvolvimento.

A: Alto M: Médio B: Baixo

(R): Risco da característica não ser implementada dentro do prazo e custo definido pela equipe de desenvolvimento.

A: Alto M: Médio B: Baixo

(B): Baseline

1: Primeira versão do sistema (contém todas as características críticas, podendo ter algumas características importantes e úteis).

2: Segunda versão do sistema (contém todas as características Importantes, podendo ter algumas características úteis).

3: Terceira versão do sistema (contém todas as características úteis).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # | Característica | (P) | (E) | (R) | (B) |
| 1 | Visualizar produtos em estoque | C | M | B | 1 |
| 2 | Controle de estoque | C | M | B | 2 |
| 3 | Controle de vendas | C | M | B | 2 |
| 4 | Controle de usuários | U | M | B | 1 |
| 5 | Controle de gastos | C | M | B | 1 |
| 6 | Controle de Ganhos | C | M | B | 1 |
| 7 | Gerenciamento de Fornecedores | U | B | B | 1 |
| 8 | Gerenciamento de Funcionários | U | B | B | 1 |
| 9 | Relatórios de Venda | I | M | B | 1 |
| 10 | Controle de Acesso | C | M | B | 1 |
| 11 | Aviso de promoções via celular | I | A | M | 3 |
| 12 | Aviso de promoções via e-mail. | I | A | M | 3 |
| 13 | Suporte a dúvidas dos clientes | I | M | B | 2 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | Backup dos produtos cadastrados | C | M | B | 2 |
| 15 | Backup dos relatórios | U | M | B | 2 |
| 16 | Backup dos usuários | I | M | B | 2 |
| 17 | Fechamento do Caixa | C | M | B | 2 |
| 18 | Comissão pela mão de obra do amolador | U | B | A | 3 |
| 19 | Manutenção do sistema | I | M | M | 3 |
| 20 | Rollback | I | M | M | 2 |
| 21 | Sistema WEB | C | A | B | 1 |
| 22 | Aviso de vencimento do produto | C | M | B | 3 |
| 23 | Aviso de vencimento das contas (só para adm.) | I | M | B | 3 |
| 24 | Controle de Promoções | U | M | A | 3 |
| 25 | Integração com maquininha de cartão | C | A | B | 3 |